# CMS Dashboard Core — Design System and UI Task

## الهدف

بناء طبقة التصميم والعرض الأساسية للوحة إدارة CMS قابلة لإعادة الاستخدام، مع عزل كامل عن تفاصيل الـBackend والجلسة والـ Tokens.

يجب أن تعمل المكونات على Contracts ثابتة، وأن تكون قابلة للربط لاحقًا مع Infrastructure التي تنفذها إسراء.

# 1. نطاق العمل

تشمل المهمة:

- بناء Design Tokens.

- بناء Theme قابل للتخصيص.

- بناء مكونات الواجهة الأساسية.

- تصميم صفحة تسجيل الدخول.

- بناء Admin Shell.

- بناء Sidebar.

- بناء Header.

- بناء Mobile Navigation.

- دعم RTL و Responsive.

- بناء حالات Loading وError وEmpty.

- مراعاة Accessibility.

- بناء Login Form دون اتصال مباشر بالـ Backend.

- تنفيذ اختبارات UI أساسية.

لا تشمل المهمة:

- إنشاء API Client.

- التعامل مع Cookies.

- إدارة الـ Tokens.

- إنشاء Route Handlers.

- كتابة Proxy.

- كتابة Session Manager.

- استدعاء Backend مباشرة.

- تنفيذ Business Logic.

- إنشاء موديولات CMS.

# 2. الفرع

feature/core-ui-nada

يتم إنشاء الفرع من نفس Commit الذي بدأت منه اسراء على:

develop

# 3. الملفات المملوكة للمهمة

src/design-system/**

src/shared/components/**

src/shared/providers/theme-provider.tsx

src/shared/providers/direction-provider.tsx

src/features/auth/presentation/**

src/app/(public)/login/_components/**

public/branding/**

يمنع تعديل:

package.json

package-lock.json

src/proxy.ts

src/core/**

src/server/**

src/app/api/**

src/app/layout.tsx

إذا كانت هناك حاجة إلى Dependency جديدة، يتم إرسالها لإسراء لتثبيتها.

# 4. Theme Foundation

إنشاء:

src/design-system/styles/theme.css

src/design-system/styles/globals.css

src/design-system/styles/typography.css

src/design-system/styles/animations.css

src/design-system/theme/theme.config.ts

src/design-system/theme/theme.types.ts

يجب أن تعتمد جميع الألوان على CSS Variables.

المتغيرات الأساسية:

:root {

--color-primary: 24 95% 53%;

--color-primary-hover: 24 95% 47%;

--color-primary-active: 24 95% 42%;

--color-on-primary: 0 0% 100%;

--color-background: 0 0% 100%;

--color-surface: 210 20% 98%;

--color-surface-elevated: 0 0% 100%;

--color-text: 222 47% 11%;

--color-text-muted: 215 16% 47%;

--color-border: 214 20% 90%;

--color-success: 142 72% 35%;

--color-warning: 38 92% 50%;

--color-danger: 0 72% 51%;

--color-info: 217 91% 60%;

--sidebar-background: 222 47% 11%;

--sidebar-text: 210 40% 96%;

--sidebar-active: 24 95% 53%;

--radius-sm: 0.375rem;

--radius-md: 0.5rem;

--radius-lg: 0.75rem;

--radius-xl: 1rem;

--layout-sidebar-width: 17rem;

--layout-sidebar-collapsed-width: 4.5rem;

--layout-header-height: 4rem;}

ممنوع كتابة ألوان مباشرة داخل Components.

# 5. Branding Configuration

إنشاء Config مثل:

export const themeConfig = {

brand: {

name: "CMS Admin",

shortName: "CMS",

logo: "/branding/logo.svg",

darkLogo: "/branding/logo-dark.svg",

logoMark: "/branding/logo-mark.svg",

},

layout: {

direction: "rtl",

sidebarPosition: "right",

sidebarCollapsible: true,

stickyHeader: true,

},

} as const;

لتخصيص المشروع مستقبلًا يجب أن يكفي تعديل:

public/branding/**

theme.css

theme.config.ts

# 6. Design System Components

إنشاء الحد الأدنى التالي:

Button

IconButton

Input

PasswordInput

Label

FormField

FormMessage

Checkbox

Alert

Badge

Card

Dialog

DropdownMenu

Tooltip

Skeleton

Spinner

EmptyState

ErrorState

PageHeader

Breadcrumb

كل Component يجب أن:

- يدعم RTL.

- يدعم Keyboard.

- يدعم Focus واضحًا.

- يدعم Disabled.

- يدعم Error State عند الحاجة.

- يدعم Loading عند الحاجة.

- يعتمد على Theme Tokens.

- لا يحتوي على Business Logic.

- لا يستدعي API.

- لا يقرأ Cookies.

- لا يقرأ Environment Variables.

# 7. صفحة تسجيل الدخول

إنشاء:

src/features/auth/presentation/components/login-form.tsx

src/features/auth/presentation/components/login-page-view.tsx

src/features/auth/presentation/schemas/login-form.schema.ts

src/app/(public)/login/_components/login-page-view.tsx

عناصر الصفحة:

- شعار النظام.

- اسم لوحة الإدارة.

- وصف مختصر.

- حقل البريد أو اسم المستخدم.

- حقل كلمة المرور.

- زر إظهار وإخفاء كلمة المرور.

- زر تسجيل الدخول.

- حالة Loading.

- رسالة خطأ عامة.

- معلومات النسخة في الأسفل.

- دعم شاشة الهاتف.

- دعم اتجاه RTL.

لا يتم إنشاء:

- رابط تسجيل حساب.

- صفحة Register.

- Social Login.

- واجهة مستخدم عادي.

- اختيار نوع الحساب.

# 8. Login Form Contract

المكون لا يستدعي Backend.

يستقبل:

type LoginCredentials = {

identity: string;

password: string;

};

type LoginFormResult =

| {

success: true;

}

| {

success: false;

code:

| "INVALID_CREDENTIALS"

| "ACCOUNT_DISABLED"

| "ACCOUNT_LOCKED"

| "RATE_LIMITED"

| "NETWORK_ERROR"

| "UNKNOWN_ERROR";

message: string;

fieldErrors?: Record<string, string[]>;

};

type LoginFormProps = {

onSubmit: (

credentials: LoginCredentials,

) => Promise<LoginFormResult>;

};

يتم توفير Story أو Mock Handler مؤقت للاختبار البصري.

ممنوع كتابة:

fetch("https://backend.example.com/api/login")

داخل المكون.

# 9. حالات تسجيل الدخول

دعم الحالات:

idle

validating

submitting

success

invalid_credentials

account_disabled

account_locked

rate_limited

network_error

server_error

السلوك:

- تعطيل الزر أثناء الإرسال.

- منع الإرسال المتكرر.

- الحفاظ على قيمة البريد عند الخطأ.

- عدم إعادة إظهار كلمة المرور.

- Focus على أول حقل غير صحيح.

- رسالة عامة عند بيانات الدخول الخاطئة.

- رسالة مناسبة عند Rate Limit.

- عدم عرض Stack Trace أو تفاصيل تقنية.

# 10. Accessibility لصفحة الدخول

يجب توفير:

- label حقيقية لكل حقل.

- aria-invalid.

- aria-describedby.

- ربط رسالة الخطأ بالحقل.

- Focus State ظاهر.

- التنقل باستخدام Tab.

- تشغيل زر إظهار كلمة المرور من Keyboard.

- عدم الاعتماد على اللون وحده.

- Contrast مناسب.

- حجم Click Target مناسب.

- دعم Screen Reader.

- احترام prefers-reduced-motion.

# 11. Public Layout UI

إنشاء:

src/shared/components/layout/auth-shell.tsx

الخصائص:

- تصميم مركزي.

- يدعم Logo مختلف.

- يدعم خلفية قابلة للتخصيص.

- Responsive.

- لا يحتوي على Sidebar.

- لا يحتوي على Admin Header.

- لا يعتمد على بيانات Backend.

- لا يحتوي على Redirect Logic.

# 12. Admin Shell

إنشاء:

src/shared/components/layout/admin-shell.tsx

src/shared/components/layout/admin-header.tsx

src/shared/components/layout/admin-sidebar.tsx

src/shared/components/layout/mobile-navigation.tsx

src/shared/components/layout/page-container.tsx

التركيب:

AdminShell

├── AdminSidebar

├── AdminHeader

├── MainContent

└── GlobalOverlays

AdminShell يستقبل بياناته عبر Props:

type AdminShellProps = {

admin: {

id: string;

name: string;

email: string;

role: "admin" | "super_admin";

};

navigation?: NavigationItem[];

children: React.ReactNode;

};

لا يقوم بجلب بيانات Admin بنفسه.

# 13. Sidebar

عناصر القائمة تأتي من Array أو Config يتم تمريره إلى المكون.

type NavigationItem = {

id: string;

label: string;

href: string;

icon?: React.ReactNode;

children?: NavigationItem[];

disabled?: boolean;

};

المطلوب:

- العنصر النشط.

- Collapsed State.

- Nested Items.

- Tooltip في حالة Collapse.

- Mobile Drawer.

- RTL.

- Scroll.

- Responsive.

- دعم Keyboard.

- عدم كتابة موديولات مستقبلية وهمية.

يمكن إضافة عناصر Placeholder محدودة مثل:

لوحة التحكم

الإعدادات

مع توضيح أنها Placeholder.

# 14. Header

يحتوي على:

- زر فتح Sidebar على الهاتف.

- Breadcrumb Area.

- اسم Admin.

- صورة أو Initials.

- Dropdown.

- زر تسجيل الخروج بصريًا.

زر تسجيل الخروج يستقبل Callback:

type UserMenuProps = {

adminName: string;

adminEmail?: string;

onLogout: () => void | Promise<void>;

};

لا يستدعي Logout Endpoint مباشرة.

# 15. Dashboard Landing Page UI

إنشاء View قابلة للدمج تحتوي على:

- ترحيب باسم Admin.

- Card لحالة النظام Placeholder.

- Card لإصدار التطبيق.

- مساحة Empty State للموديولات.

- Responsive Grid.

- Skeleton للحالة المحملة.

لا يتم عرض أرقام أو إحصائيات وهمية على أنها حقيقية.

# 16. Feedback Components

إنشاء:

LoadingState

PageSkeleton

ErrorState

EmptyState

InlineError

Alert

ConfirmDialog

يجب التمييز بين:

لا توجد بيانات.

و:

لا توجد نتائج مطابقة للبحث.

# 17. Session Expiry Dialog UI

إنشاء Component عرضي فقط:

type SessionExpiryDialogProps = {

open: boolean;

remainingSeconds: number;

isExtending?: boolean;

onExtend: () => void | Promise<void>;

onLogout: () => void | Promise<void>;};

لا يحسب انتهاء الجلسة بنفسه.

لا يقرأ Cookies.

لا يستدعي Backend.

# 18. RTL وResponsive

يجب استخدام Logical CSS Properties:

margin-inline-start

margin-inline-end

padding-inline-start

padding-inline-end

inset-inline-start

inset-inline-end

تجنب:

margin-left

margin-right

left

right

إلا عند الحاجة البصرية الفعلية.

يجب اختبار:

- Mobile.

- Tablet.

- Laptop.

- Desktop.

- Sidebar مفتوحة.

- Sidebar مغلقة.

- نص عربي طويل.

- اسم Admin طويل.

- رسائل خطأ طويلة.

# 19. حالات يجب عرضها أثناء التطوير

صفحة الدخول:

- حالة طبيعية.

- Loading.

- بيانات خاطئة.

- Account Disabled.

- Rate Limit.

- Network Error.

- Field Validation Error.

Admin Layout:

- Sidebar مفتوحة.

- Sidebar مغلقة.

- Mobile.

- Admin باسم طويل.

- Navigation Nested.

- Empty Dashboard.

- Loading Dashboard.

# 20. الاختبارات المطلوبة

حد أدنى:

- Login Form يعرض الحقول.

- الحقول المطلوبة يتم التحقق منها.

- زر الإرسال يتعطل أثناء Loading.

- Password Toggle يعمل.

- أخطاء الحقول مرتبطة بالحقول.

- Keyboard Navigation تعمل.

- Sidebar Collapse يعمل.

- Mobile Navigation تعمل.

- Active Navigation Item يظهر.

- Session Expiry Dialog ينفذ Callbacks.

- Components تعمل في RTL.

- لا يوجد Fetch داخل Presentation Components.

# 21. الـDeliverables

في نهاية المهمة يجب أن يتوفر:

- Theme قابل للتعديل مركزيًا.

- Branding Config.

- Login Page View مكتملة.

- Login Form تعمل باستخدام Mock Contract.

- Admin Shell.

- Sidebar.

- Header.

- Mobile Navigation.

- Page Container.

- Feedback Components.

- Session Expiry Dialog UI.

- Responsive Design.

- RTL.

- Accessibility أساسية.

- Component Tests.

- npm run typecheck يمر.

- npm run lint يمر.

# 22. ممنوعات المهمة

- عدم استدعاء Backend.

- عدم استخدام Local Storage للـToken.

- عدم تعديل package.json.

- عدم كتابة Session Logic.

- عدم تعديل Proxy.

- عدم كتابة Route Handlers.

- عدم كتابة ألوان Hex داخل Components.

- عدم بناء Components خاصة بموديولات لم تبدأ بعد.

- عدم تمرير Raw Backend Response للمكونات.

- عدم دمج التصميم ومنطق تسجيل الدخول في ملف واحد ضخم.

# 23. التقرير النهائي

يتم تسليم تقرير يحتوي على:

- Components التي تم تنفيذها.

- Tokens الموجودة.

- طريقة تغيير الهوية.

- حالات صفحة الدخول المدعومة.

- الاختبارات المنفذة.

- Screenshots للموبايل والكمبيوتر.

- الملفات التي تحتاج إلى Integration مع عمل إسراء.

- أي Dependency مطلوبة ولم تتم إضافتها.