# الوثيقة التنفيذية الخاصة بندى

## Visuals, Gallery Media, and Books Library Modules

### بيانات التكليف

المسؤولة: ندى
المستوى: Junior Frontend Developer
التقنية الأساسية: Next.js + React + TypeScript
الموديولز المسؤولة عنها بالكامل:

- إدارة المرئيات Visuals.

- إدارة Gallery Media.

- إدارة الكتب.

- إدارة السلاسل.

- بيانات مؤلفي الكتب.

- رفع ملفات الكتب والأغلفة.

ندى مسؤولة عن كل موديول من البداية للنهاية، ولا يتم تقسيم الإضافة أو التعديل أو الحذف أو العرض مع مطور آخر.

# أولًا: الهدف العام

تنفيذ الموديولز الثلاثة كـVertical Slices كاملة تشمل:

عرض القائمة

إضافة

عرض عنصر

تعديل

حذف

بحث

فلاتر

Pagination

Uploads

Permissions

Loading

Empty

Error

Tests

Manual QA

يتم تنفيذ موديول واحد فقط في كل مرة.

الترتيب المطلوب:

Visuals

→ Gallery Media

→ Books & Series

لا يبدأ الموديول التالي قبل إغلاق الحالي واعتماده.

# ثانيًا: استراتيجية التنفيذ التدريجي

لكل موديول يتم اتباع نفس المسار:

استكشاف الموديول

→ فهم API Contract

→ إعداد خطة

→ تجهيز Types وSchema

→ تجهيز Service/Adapter

→ صفحة القائمة

→ البحث والفلاتر

→ صفحة الإضافة

→ صفحة التفاصيل

→ صفحة التعديل

→ الحذف

→ الصلاحيات

→ الحالات المختلفة

→ الاختبارات

→ Manual QA

→ المراجعة

→ الإغلاق

ممنوع تنفيذ كل الموديولز معًا في Branch واحدة.

# المرحلة الأولى لكل موديول: الاستكشاف

## المطلوب فحصه

- Routes الحالية في Next.js.

- API adapters الحالية.

- Backend documentation.

- Actual API responses.

- Validation errors.

- Upload limits.

- Media URLs.

- Permission keys.

- Shared Table.

- Shared Forms.

- Shared Dialogs.

- Loading and Error components.

- Existing tests.

- Existing theme.

- Dashboard Layout الذي جهزته إسراء.

## ممنوع أثناء الاستكشاف

- تعديل ملفات.

- تثبيت مكتبات.

- إعادة بناء Shared Components.

- إنشاء Mock API كبديل عن Backend.

- تعديل Authentication أو Session.

- تعديل Permission Catalog.

## مخرجات الاستكشاف

- Routes المستخدمة.

- HTTP methods.

- Request payloads.

- Response shapes.

- Pagination contract.

- Filters المتاحة.

- Upload contract.

- Permission contract.

- الملفات المتوقع تعديلها.

- خطة التنفيذ.

# القواعد العامة لكل الموديولز

## استخدام الثيم

- استخدام Dashboard Shell والثيم المعتمد.

- عدم كتابة تصميم مختلف لكل موديول.

- استخدام Shared Components.

- عدم تثبيت UI library جديدة دون موافقة.

- الحفاظ على RTL.

- الحفاظ على Responsive Design.

- استخدام الأيقونات المعتمدة.

## Data Fetching

- استخدام API infrastructure الحالية.

- عدم كتابة fetch عشوائي.

- عدم كشف Backend URL في Client دون حاجة.

- عدم الوصول إلى Sanctum Token.

- عدم تخزين Token.

- عدم اعتبار إخفاء زر حماية أمنية.

## Forms

- استخدام Schema validation.

- مطابقة Backend validation.

- عرض Field errors.

- Loading أثناء Submit.

- منع Duplicate submit.

- Success feedback.

- Error feedback.

- عدم ضبط Content-Type يدويًا مع FormData.

## Tables

كل صفحة قائمة تحتوي على:

- Page Header.

- عنوان.

- وصف.

- زر إضافة.

- Search.

- Filters.

- Table أو Grid حسب الموديول.

- Actions.

- Pagination.

- Loading.

- Empty.

- Error.

# الموديول الأول: إدارة المرئيات Visuals

## نطاق المسؤولية

ندى مسؤولة عن:

- قائمة المرئيات.

- البحث.

- الفلاتر.

- Pagination.

- إضافة مرئية.

- عرض مرئية.

- تعديل مرئية.

- حذف مرئية.

- Preview.

- Permissions.

- Tests.

## Permission

visuals.manage

الـAdmin لديه bypass.

المشرف يحتاج Permission المناسبة.

المستخدم العادي أو المشرف بدون Permission لا يستطيع الإدارة.

## Public Contract

إذا كانت هناك Public Visual routes:

- لا يتم تعديلها.

- لا يتم حمايتها بالداشبورد.

- صفحات الداشبورد تستخدم Management routes فقط.

# صفحة قائمة المرئيات

## المطلوب

- عنوان: إدارة المرئيات.

- زر: إضافة مرئية جديدة.

- Search.

- Type filter.

- Status filter إذا كان موجودًا.

- Pagination.

- Table أو Grid مناسب.

- Preview thumbnail.

- Actions.

## البيانات المحتملة

بحسب API الفعلي:

- العنوان.

- النوع.

- الصورة أو Thumbnail.

- الرابط.

- الحالة.

- تاريخ الإنشاء.

- تاريخ التحديث.

- Actions.

لا يتم اختراع حقول.

# صفحة إضافة مرئية

قد تشمل حسب Backend:

- العنوان.

- الوصف.

- النوع.

- رابط خارجي.

- صورة.

- فيديو.

- Thumbnail.

- Status.

- Metadata.

## شروط

- إرسال payload الصحيح.

- Upload الصحيح.

- Validation.

- Preview.

- إزالة الملف قبل الإرسال.

- التعامل مع حجم الملف.

- التعامل مع MIME.

- منع إرسال Form فارغ.

- عدم ضبط Multipart boundary يدويًا.

# صفحة عرض مرئية

تحتوي على:

- البيانات الكاملة.

- Preview.

- معلومات النوع.

- الروابط.

- التواريخ.

- Edit.

- Delete.

- Back.

وتدعم:

- Loading.

- Error.

- Not found.

- Forbidden.

# صفحة تعديل مرئية

- تحميل البيانات.

- تعبئة الفورم.

- الحفاظ على Media الحالية.

- استبدال Media إذا كان مسموحًا.

- Preview قبل الحفظ.

- PUT/PATCH أو method override حسب Backend.

- التعامل مع 422, 403, 404.

# حذف مرئية

- Confirmation.

- اسم العنصر.

- Loading.

- Error.

- تحديث القائمة بعد الحذف.

- Redirect إذا كان الحذف من التفاصيل.

# اختبارات Visuals

- List.

- Search.

- Filters.

- Pagination.

- Create.

- Validation.

- Detail.

- Edit.

- Delete.

- Upload.

- Invalid MIME.

- Large file.

- Permission denied.

- Missing token.

- Empty state.

- Error state.

# الموديول الثاني: Gallery Media

## نطاق المسؤولية

ندى مسؤولة عن:

- عرض Gallery.

- List أو Grid view.

- Search.

- Filters.

- Pagination.

- إضافة Media.

- عرض Media.

- تعديل Metadata إذا كان API يدعم ذلك.

- حذف Media.

- Preview.

- Permission.

- Tests.

## Permission

gallery.manage

Gallery Media إدارة محمية.

لا يتم إنشاء Public mutations.

# صفحة Gallery

الأفضل استخدام Grid إذا كان مناسبًا للثيم، مع إمكانية Table عند الحاجة.

## المطلوب

- عنوان: إدارة معرض الوسائط.

- زر: إضافة وسائط.

- Search.

- Filter حسب النوع.

- Filter حسب التاريخ إذا كان Backend يدعمه.

- Grid أو Table.

- Pagination.

- Preview.

- Actions.

## أنواع Media المحتملة

بحسب Backend:

- Image.

- Video.

- Audio.

- Document.

لا يتم دعم نوع غير موجود في Contract.

# إضافة Media

- File picker.

- Drag and Drop إذا كانت Shared Component تدعمه.

- Preview.

- File name.

- File size.

- MIME validation.

- Caption أو Alt text إذا كان موجودًا.

- Submit.

- Upload progress فقط إذا كان Infrastructure يدعمه.

لا يتم إنشاء Fake progress.

# عرض Media

- Preview.

- الاسم.

- النوع.

- الحجم.

- Metadata.

- تاريخ الإنشاء.

- رابط الملف الآمن.

- Delete action.

- Edit metadata إذا كان مدعومًا.

# حذف Media

- Confirmation.

- Preview صغير.

- منع الضغط المتكرر.

- التعامل مع الملف غير الموجود.

- Refresh القائمة.

- عدم عرض Storage path داخلي.

# اختبارات Gallery

- Grid/List.

- Search.

- Filter.

- Pagination.

- Upload.

- Preview.

- MIME rejection.

- Size rejection.

- Detail.

- Delete.

- Empty.

- Error.

- Permission.

- Safe media URL.

# الموديول الثالث: Books Library

هذا الموديول يتضمن:

Books

Series

Authors Metadata

Book File Upload

Cover Upload

Public Contract Awareness

ندى مسؤولة عنه كاملًا.

# Permission

books.manage

تستخدم في:

- Books management.

- Series management.

- Authors metadata management.

Public Books routes تظل Public ولا يتم تعديلها.

# الجزء الأول: قائمة الكتب

## المطلوب

- عنوان: إدارة الكتب.

- زر: إضافة كتاب جديد.

- Search.

- Filters.

- Pagination.

- Table.

- Actions.

- Loading.

- Empty.

- Error.

## أعمدة الجدول

بحسب API:

- الغلاف.

- العنوان.

- النوع.

- المصدر.

- السلسلة.

- المؤلف.

- التقييم إذا كان متاحًا.

- المشاهدات إذا كانت متاحة.

- تاريخ الإنشاء.

- Actions.

# فلاتر الكتب

بحسب Backend فقط:

- نوع الكتاب.

- Source type.

- Series.

- Author.

- Status إذا كان موجودًا.

- Search.

- Date.

لا يتم عمل Client-side filtering على صفحة واحدة إذا كان المطلوب Server-side.

# إضافة كتاب

## الحقول المحتملة

حسب Contract:

- العنوان.

- Slug.

- النوع.

- Source type.

- Source URL.

- Book file.

- Cover file.

- Cover type.

- Series.

- Authors.

- Description.

- Metadata.

## شروط مهمة

- التحقق من source_type.

- إذا كان المصدر Upload يتم إرسال الملف.

- إذا كان External URL يتم إرسال URL صالح.

- عدم إرسال ملف ورابط متعارضين إذا كان Backend يمنع ذلك.

- رفع الغلاف.

- Preview للغلاف.

- Validation.

- Multipart.

- عدم ضبط Content-Type يدويًا.

- التعامل مع Limits وMIME.

# صفحة عرض كتاب

تحتوي على:

- الغلاف.

- العنوان.

- الوصف.

- النوع.

- المصدر.

- السلسلة.

- المؤلفين.

- رابط الملف أو المصدر وفق العقد.

- التقييم.

- المشاهدات.

- التواريخ.

- Edit.

- Delete.

لا يتم زيادة ViewCounter يدويًا من الداشبورد.

# تعديل كتاب

- تحميل البيانات.

- تعبئة Form.

- الحفاظ على Book file الحالي.

- الحفاظ على Cover الحالي.

- السماح بالاستبدال.

- Method override عند الحاجة.

- تعديل Series.

- تعديل Authors.

- التعامل مع Multipart.

- Validation errors.

# حذف كتاب

- Confirmation.

- عرض عنوان الكتاب.

- التحذير من حذف الملف إذا كان Contract يفعل ذلك.

- Loading.

- Error.

- Refresh أو Redirect.

لا يتم افتراض Storage cleanup من الواجهة.

# إدارة السلاسل

ندى مسؤولة عن CRUD كامل للسلاسل:

- قائمة السلاسل.

- Search.

- Pagination إذا كان موجودًا.

- إضافة سلسلة.

- عرض سلسلة.

- تعديل سلسلة.

- حذف سلسلة.

- Validation.

- التعامل مع السلسلة المرتبطة بكتب إذا كان Backend يمنع حذفها.

## Route UI مقترحة

/dashboard/books/series

/dashboard/books/series/new

/dashboard/books/series/[id]

/dashboard/books/series/[id]/edit

يتم اعتمادها حسب Structure المشروع.

# بيانات المؤلفين

إذا كان Backend يوفر Authors كـMetadata فقط:

- عرضها داخل Select أو Multi Select.

- Search داخل القائمة إذا كان العدد كبيرًا.

- Loading.

- Error.

- عدم بناء CRUD للمؤلفين إلا إذا كانت Endpoints موجودة فعلًا.

إذا لم يوجد Create/Update/Delete للمؤلفين:

- لا يتم اختراع صفحات إدارة مؤلفين.

- يتم توثيق أنها Read-only metadata.

# Public Books Contract

يجب عدم كسر:

- Public Book list.

- Public Book detail.

- Public rating.

- ViewCounter.

واجهة الإدارة لا تقوم:

- بزيادة ViewCounter.

- بتنفيذ Rating.

- بتعديل Public cookies.

- باستخدام Public endpoints بدل Admin endpoints.

# اختبارات Books

## القائمة

- List.

- Search.

- Filters.

- Pagination.

- Empty.

- Error.

## الإضافة

- Valid upload.

- Valid external URL.

- Invalid source.

- Missing required field.

- Invalid file MIME.

- Invalid cover.

- Large file.

- Multipart.

## التفاصيل

- Successful detail.

- Not found.

- Permission failure.

## التعديل

- Text update.

- File replacement.

- Cover replacement.

- Series update.

- Authors update.

- Method override.

## الحذف

- Success.

- Error.

- Permission.

- Related data conflict إن وجد.

## السلاسل

- List.

- Create.

- Detail.

- Edit.

- Delete.

- Validation.

## Permission

- Admin.

- Supervisor with books.manage.

- Supervisor without permission.

- Normal user.

- Inactive actor.

- Missing token.

# طبقة الملفات والميديا

يجب استخدام Media resolver الموجود بالمشروع.

ممنوع:

- إضافة Backend origin يدويًا في Components.

- استخدام Storage path مباشرة.

- افتراض أن كل URL مطلق.

- استخدام window.location لبناء Media URL.

- كشف مسار داخلي.

- تحميل ملف ضخم داخل الذاكرة دون داعٍ.

# تنظيم الملفات

مقترح قابل للتعديل حسب Structure المشروع:

features/visuals/

features/gallery/

features/books/

features/book-series/

كل Feature تحتوي على:

types

schemas

service

mapper

permissions

components

hooks

tests

ممنوع وضع كل الموديولز في ملف Service واحد.

# Git Workflow

## Branches

feature/visuals-module

feature/gallery-media-module

feature/books-library-module

كل موديول Branch مستقلة.

## قواعد

- Pull من main.

- لا تبدأ Branch جديدة قبل دمج أو إغلاق السابقة.

- لا تعدل Dashboard Layout دون تنسيق مع إسراء.

- لا تعدل Auth Core.

- لا تعدل Permission Catalog.

- لا تعدل .env.local.

- لا تعمل Commit لملفات أسرار.

- لا تعمل Merge مباشر.

- كل PR لموديول واحد.

- إرفاق Test results.

- إرفاق Manual QA.

- إرفاق Screenshots.

# Clean Code Requirements

- Components صغيرة وواضحة.

- فصل UI عن API.

- عدم تكرار Types.

- عدم استخدام any دون سبب موثق.

- عدم وضع Business logic داخل JSX.

- عدم إنشاء Hooks ضخمة.

- عدم إنشاء Generic abstraction قبل وجود حاجة حقيقية.

- عدم نسخ نفس Table لكل موديول.

- عدم تعديل Shared Component بطريقة تكسر موديولًا آخر.

- تسمية الملفات والمتغيرات بوضوح.

# استراتيجية التعامل مع المشاكل

إذا ظهر Endpoint ناقص:

- لا يتم اختراع Mock في النسخة النهائية.

- لا يتم تعديل Backend من تلقاء نفسها.

- يتم توثيق:

  - Endpoint المتوقع.

  - Endpoint الموجود.

  - الفرق.

  - أثره على التنفيذ.

- يتم رفعه إلى Team Leader.

- يتم استكمال الأجزاء غير المعطلة فقط.

إذا ظهر Contract مختلف عن الوثيقة:

- الواقع الموجود في Backend هو المرجع.

- يتم توثيق الفرق.

- لا يتم تغيير الواجهة عشوائيًا.

- يتم الرجوع إلى Team Leader.

# معايير إغلاق كل موديول

لا يُعتبر أي موديول مكتملًا إلا إذا:

- List تعمل.

- Search يعمل.

- Filters تعمل.

- Pagination تعمل.

- Create يعمل.

- Detail تعمل.

- Edit تعمل إذا كان API يدعمها.

- Delete يعمل.

- Uploads تعمل.

- Permission تعمل.

- 401, 403, 404, 409, 422, 500 معالجة.

- Loading موجود.

- Empty موجود.

- Error موجود.

- Responsive.

- RTL.

- Accessibility أساسية.

- Tests ناجحة.

- Manual QA مكتمل.

- Build ناجح.

- لا توجد Console errors.

- لا توجد بيانات Mock.

- لا توجد Tokens أو Secrets في Client.

# أوامر التحقق

بعد كل موديول:

npm run typecheck

npm run test -- --reporter=dot

npm run lint

npm run format:check

npm run build

يتم أولًا تشغيل اختبارات الموديول المستهدفة، ثم Full Suite.

# تقرير التسليم لكل موديول

يجب أن يحتوي على:

- Status.

- Module.

- Routes.

- API endpoints.

- Files added.

- Files modified.

- List features.

- Search and filters.

- CRUD operations.

- Upload behavior.

- Permission matrix.

- Error handling.

- Automated tests.

- Manual QA.

- Remaining issues.

- Screenshots.

- Final verdict.

الحكم النهائي:

MODULE COMPLETE — READY FOR REVIEW

أو:

MODULE INCOMPLETE

ممنوع الانتقال إلى الموديول التالي قبل اعتماد الموديول الحالي من Team Leader.